岳阳楼区2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心

预算编码               407004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10月20日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 郑勇 |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 13907303887 |  |
| 人员编制 |  | 12 |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 12 |  |
| 职能职责概述 |  | 农村公路和船舶渡口管理所主要负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  | 任务1：计划完成1-12月农村公路管养和建设； 任务2：计划完成1-12月份安全防护工程； 任务3：计划完成1-12月份落实水上交通监管，做好安全隐患防控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 大力增强安全保畅能力，优质完成工程任务 1、加强农村公路管养和建设。2019年完成枫树组路（124.4万）、Y237自然村通水泥路（40万）、YG08窄路加宽（20万）、曾庄路边沟（45万）、奇西下水（27.5万）、胥家桥路面修补（8.6万）工程已全面完成。 2、安全防护工程。2019年保质保量的完成建设里程14.519公里安保项目，资金来源为国省补助资金（101.65万）和地方配套资金（118.35万）。 3、针对强降温、降雪天气，我服务中心按照恶劣天气应急预案要求实行24小时值班，组织人员车辆对胥家桥、城桃线、郭麻路、马安等重点路段抛洒融雪剂，对码头、桥梁、急弯、坡长等危险路段设置警示标志牌并安排人员不间断巡查，确保了公路安全畅通，将雨雪天气对交通运输的影响降到最低。 4、春运期间，严格落实值班上路巡查等各项制度，我服务中心每天安排3人、对辖区道路、码头进行巡查，做到天天有人巡查，事事有巡查记录，并对重点危险路段，采取设置安全标志、警示标线、悬挂安全横幅等安全措施，确保了辖区内农村公路安全畅通。 - 5、增强应急保畅能力。随着社会发展和车辆增多，人民对于交通的应急安全保畅工作要求不断提高。为此，我服务中心结合公路日常巡查、12345热线等实际情况，即时现场解决处理问题，投入近40万元，先后完成了奇西下水改造、胥家桥路面修补等应急工程建设项目，确保了道路的畅通，以及老百姓安全出行的需求。 6、持续保持治超治限高压态势。一是通过加强宣传、配合市治超办检查不停车系统，进一步加强治超工作的关键环节。二是落实货运源头治理，组织对辖区重要道路的重点运输企业进行了全面的上门摸底排查，摸排企业30余家，积极上门宣讲治超政策，调查有关情况。三是加强治超治限硬件建设，加强路面治理力度。四是根据《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》（省人民政府令第296号）文件，加强货物运输车辆超限超载治理，保护人民生命财产，保障公路完好、安全和畅通。 二、严格落实水上交通监管，做好安全隐患防控 自始至终坚持对七里山、城陵矶三码头、辖区岸线等水上交通安全的巡查、值守和管理不放松，做好安全隐患防控。 1、加强教育劝导。对于七里山水域无证照手续、非法泵船、小交通艇，坚持“先礼后兵”原则，“定期开展上船宣传教育，督促落实整改要求。 2.加强岸线码头巡查工作。在平常工作中，特别是重要节日、交通流量较大期间，强化安全巡查和值班值守，督促街道办事处落实属地原则和安全监管主体责任，以及“签单发航”“六不发航”制度和要求，加强“三品”检查、禁止上船，及时劝阻不安全行为。 3.主动汇报协调。对于存在的实际问题，主动向市政府、长江海事、地方海事汇报；对于不属于我局职责职能范围之内的安全隐患，积极协调水上交通安全执法部门，开展联合集中行动，依法取缔洞庭湖水域非法垂钓和非法运营船舶，进一步巩固成效；与市地方海事局在城陵矶开展渡船碰撞安全应急大演练，加强安全应急保障工作，最大限度的确保水上交通安全。 4、加强应急队伍应急救援联动机制。我局与区安监局、城陵矶办事处、区人民医院、长江公安、城陵矶海事处等部门的联系，组织开展了春运船舶消防安全、渡船遇险应急救助岸基等应急演习，检验和磨合各部门配合能力。提升了各部门应对突发事件的处置能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  | 161.85 |  | 161.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心 |  | 161.85 |  | 161.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计结余 |
|  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  | 134.08 | 134.08 | 114.68 |  |  |  | 19.4 |  |  |  |  | 31.82 |
| 1、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心 |  | 134.08 | 134.08 | 114.68 |  |  |  | 19.4 |  | 0 |  |  | 31.82 |
| 机构名称 |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  | 因公出国费 |  |  | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  | 2.18 | 0.21 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心 |  | 2.18 | 0.21 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心 |  | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务1：农村公路管养和建设； 任务2：安全防护工程； 任务3：落实水上交通监管，做好安全隐患防控。 |  |  |  |  |  | 1、农村公路管养和建设完成1公里； - 2、安全防护工程14.5公里； 3、自始至终坚持对七里山、城陵矶三码头、辖区岸线等水上交通安全的巡查、值守和管理不放松，做好安全隐患防控。 |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 | 评价内容 |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |  | 质量指标 |  | 大力增强安全保畅能力，优质完成工程任务 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 1：农村公路管养和建设； 2：安全防护工程； |  |  |  |  |  | 1、农村公路管养和建设完成1公里及窄路加宽1公里； - 2、安全防护工程14.5公里； |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 及时完成各项任务。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出控制在预算内。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  | 社会效益 |  | 保证农村资源利用的最大化，提升农村经济水平。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  | 经济效益 |  | 农村公路建设有利于城乡一体化发展。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  | 保护生态环境。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 服务群众满意度高≥95% |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |
| 易科 |  | 党组成员 |  |  |  |  | 区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 郑勇 |  | 主任 |  |  |  |  | 区农村公路和船舶渡口服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 赵金泽 |  | 副主任 |  |  |  |  | 区农村公路和船舶渡口服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 谢兵 |  | 副主任 |  |  |  |  | 区农村公路和船舶渡口服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）:易科 同意上报 2020 年 10月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 同意上报 部门（单位）负责人（签字）：郑勇 2020 年 10 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：郑勇                  联系电话：13907303887

五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）单位基本情况 岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心为区住建局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：在职全额编制12人，退休人员4人。内设农村公路和船舶渡口服务中心办公室。负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2019年岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心整体支出134.08万元，基本支出134.08万元，其中人员经费114.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；一般商品服务支出19.4万，主要包括日常办公开支，包括办公费，印刷费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费、交通费、车辆运行费及其他费用。 （一）基本支出 2019年岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心基本支出134.08万元，其中人员114.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用支出19.4万，主要包括日常办公开支，包括办公费，印刷费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费、交通费、车辆运行费及其他费用。三公经费严格控制开支，本年度未超预算。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 无 2、专项资金实际使用情况分析 无 - 3、专项资金管理情况分析 - 无 （一）专项组织情况分析 无 （二）专项管理情况分析 无 四、部门（单位）整体支出绩效情况 - 1、 岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心基本支出严格控制在预算内，三公经费严格控制开支，未超预算。 - 2、2019年各项任务实施按照进度及时完成，项目工程质量验收合格。 五、存在的主要问题 城陵矶三码头安全隐患问题,该码头因渡口审批期限过期、客货混杂、无专业企业管理等原因，存在重大安全隐患。 六、改进措施和有关建议 建议引导渡运退出运输渠道，由运管部门适当增加监利、岳阳两地客运班车牌照，优先审批给渡运客船的业主，以陆运代替渡运，并对渡船采取政府补助的方式永久退出此条渡运航线，资金由新码头建设资金转投。

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 4 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 98 |  |