附件3-1

岳阳楼区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心

预 算 编 码：     409001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年6月29日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 王纯 |  | 联络电话 |  |  |  |  |  |  |  | 13017209945 |  |  |  |
| 人员编制 | 55人 |  | 实有人数 |  |  |  |  |  |  |  | 54人 |  |  |  |
| 职能职责概述 | 1、贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。 2、负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。 3、负责各类建设项目征地的协调。 4、经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。 5、负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。 6、负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。 7、负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 | 任务1：完成G240棚户区改造项目征收拆迁工作，并启动洞庭南路历史文化旧城区改造项目征收补偿工作。 任务2：配合其他部门完成汴河园路棚改等项目成本决算工作。 任务3.启动雷锋山安置房二期房屋主体建设工作：完成向阳水岸安置房主体建设和安置房分配工作，力争全面化解所有安置遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.汴河园路、九华山二期楼办、建设北路棚改项目清零工作，签约1046户拆迁104178㎡，发放征收补偿资金8.35亿元；桃树山变电站项目、G240项目洞庭南路旧区项目等项目征拆工作均已接近尾声；白水磨子山二期签约238户32453㎡，发放2.16亿元；环球中心、太子庙、东风广场改扩建及周边项目、青年西路等项目已发布征收决定，正式启动签约补偿工作。 2.完成四化建棚改、三眼桥南侧旧改、屈大附中、铁西棚改项目等棚旧改项目1038户产权调换房屋交付工作；完成了琵琶王立交桥东南角与洛王路项目的安置清零工作，两项目622户拆迁户已全部安置到户，补偿1.56亿元。 3.完成了五交化等16个项目的概算、编制和审核报批工作；完成了九华山二期洞庭等14个棚改项目的成本审核和送审工作；完成了巴陵大桥集贸市场整治1200多户的奖补腾退；雷锋山安置房二期项目完成了土方开挖工作,向阳水岸安置房主体已竣工,目前正在开展房屋分配的前期工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转 | 公共财 政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 877.2425 | 0 | 877.2425 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 1、局机关 | 877.2425 | 0 | 877.2425 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年 结余 |  | 累计 结余 |  |
|  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 877.2425 | 810.5889 | 587.1825 |  | 223.4064 |  |  |  | 66.6536 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、局机关 | 877.2425 | 810.5889 | 587.1825 |  | 223.4064 |  |  |  | 66.6536 |  | 0 |  | 0 |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.0942 | 0.0942 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1、局机关 | 0.0942 | 0.0942 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 130.2946 | 130.2946 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1、局机关 | 130.2946 | 130.2946 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 1.完成G240棚户区改造项目征收拆迁工作，并启动洞庭南路历史文化旧城区改造项目征收补偿工作。 2.配合其他部门完成汴河园路棚改等项目成本决算工作。 3.启动雷锋山安置房二期房屋主体建设工作：完成向阳水岸安置房主体建设和安置房分配工作，力争全面化解所有安置遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以上目标任务均已高效优质完成。具体完成情况见第2页“年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩”。 |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：加大征收腾地交地工作力度。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：指导各棚改项目依法依规开展清零工作。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 指标1：完成征收腾地工作。 |  |  |  |  |  |  | 已完成1284户签约 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成征收腾地面积。 |  |  |  |  |  |  | 已完成17.8万平方米 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成土地出让工作。 |  |  |  |  |  |  | 已完成4宗土地519.34亩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成项目交房工作。 |  |  |  |  |  |  | 已完成1660户安置交房 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：已支付棚户区征收补偿款。 |  |  |  |  |  |  | 已发放征收补偿资金8.35亿元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：回笼购房款。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 棚户区改造项目按上级要求紧张有序进行，得到征收补偿群众肯定。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 回笼了胥家桥安置房等项目购房款。 |  |  |  |  |  |  | 已完成回笼购房款62万元 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 在交房工作中解决了部分住房特殊困难户。 |  |  |  |  |  |  | 完成中 |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度超过95%。 |  |  |  |  |  |  | 征收安置户95%满意 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 杨国庆 | 党组副书记、副主任 |  | 岳阳楼区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张满平 | 财务股长 |  | 岳阳楼区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王 纯 | 财务会计 |  | 岳阳楼区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

一、单位概况 （一）单位基本情况：岳阳楼区拆迁安置服务中心主要工作职责：贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。负责各类建设项目征地的协调。经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。现有工作人员共54人，其中在职全额事业编54人。 （二）2020年度我中心机关支出合计877.2425元，其中工资福利支出587.1825万元，商品和服务支出223.4064万元，安置遗留问题处理66.6536万元。 - 单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 我中心建立了预算资金管理和支付制度。一方面，我中心认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我中心注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。 （二）专项支出 由于全区征收拆迁安置遗留问题突出，安置欠账较多，矛盾突出影响社会稳定，区委区政府成立该项目实施安置问题清零专项行动，并逐一化解。该项目在2020年支出合计66.6536万元。 三、部门(单位)专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2018年12月13日，区委陈阁辉书记主持召开征收安置工作调度会议（岳楼阅〔2018〕13号），明确提出“成立专门队伍，有序推进工作，在全区范围内挑选一名副科级干部，配备3-5名工作人员，成立专门班子，负责全区安置遗留问题处理”。按照区委要求，安置遗留问题处理办公室于2018年12月正式成立并迅速开展工作。 （二）专项管理情况分析 今年来，安置遗留问题处理办公室的工作得到了区委、区政府主要领导的充分肯定，根据项目支出情况和项目实施情况来看，可谓“支出少、绩效优”。 四、单位整体支出绩效情况 2020年，我中心通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。预算资金中涉及的政府采购、经费拨付事项，我中心均严格按照要求进行了集中采购和请示报告。 五、存在的主要问题 通过对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足。财务工作人员业务水平仍需提高。加强财务专业学习培训，多组织一些实用性和操作性较强的培训活动，多组织进行业务交流。工作人员走出去，将好的工作方法带进来，提高财务工作人员的业务水平。 五、改进措施和有关建议 1.细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。 2.加强财务管理工作。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。 3.加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

附件3-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4.5 | 公务用车已于2019年下半年上交，本年无公务用车费用。 |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 95.5 |  |