岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：2021年度岳阳楼区高标准农田建设项目

项目单位： 岳阳楼区农业农村局

主管部门： 岳阳市岳阳楼区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 5月19日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 谢伟 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13707307357 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南省岳阳市岳阳楼区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月起至 2021年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 780 |  | 实际到位资金 （万元） | 780 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 482.96 | 结余 （万元） | 297.04 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 780 |  | 省财政 | 780 |  |  | 省财政 |  |  | 482.96 | 省财政 | 297.04 |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 高标准农田建设项目监理服务费 |  |  |  | 94,000.00 |  | 21年6月10# |  |  |  |  |  |  |  |
| 高标准农田建设项目工程款第二标段 |  |  |  | 553,162.82 |  | 21年6月15# |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳楼区郭镇乡奇家岭街道基本农田土壤改良有机肥费用 |  |  |  | 202,158.40 |  | 21年6月30# |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理服务费 |  |  |  | 58,080.69 |  | 21年8月17# |  |  |  |  |  |  |  |
| 高标准农田建设项目第一标段工程款 |  |  |  | 1,619,997.09 |  | 21年9月8# |  |  |  |  |  |  |  |
| 高标准农田建设项目第二标段 |  |  |  | 360,000.00 |  | 21年9月17# |  |  |  |  |  |  |  |
| 高标准农田建设项目第四标段工程款 |  |  |  | 921,554.00 |  | 21年9月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 高标准农田建设项目第三标段费用 |  |  |  | 646,753.67 |  | 21年10月30# |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年高标准农田建设项目代理费 |  |  |  | 42,423.00 |  | 21年12月35# |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年高标准农田技术服务费 |  |  |  | 183,224.11 |  | 21年12月42# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 4,829,634.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 2021年高标准农田建设项目主要实施内容为：高标准农田建设面积0.5万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过高标准农田建设项目的实施，建设高标准农田0.5万亩，完成投资780万元。随着项目的竣工和投入使用，项目区新增改善灌溉面积0.2万亩。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 建设面积 |  |  | 0.5万亩 |  | 0.5万亩 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目建设成本额（万元） |  |  | 780万 |  | 482.96万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 对农民经济发展的促进作用 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 改善灌溉面积 |  |  | 0.2万亩 |  | 0.2万亩 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 优化了项目区生态环境 |  |  |  |  | 可持续发展 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 农民满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 刘智 |  |  | 副局长 |  |  |  | 岳阳楼区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 文彩萍 |  |  | 计财股股长 |  |  |  | 岳阳楼区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

2021年度岳阳楼区高标准农田建设项目 绩效评价报告 - 一、项目基本情况 岳阳楼区2021年高标准农田建设项目主要实施内容为：高标准农田建设面积0.5万亩。实施地点位于郭镇乡的建中村、麻布村、枣树村、马安村，奇家岭街道的蔡家社区、奇西社区、龙山管理处的贩中村、双塘村、阁子市社区，共3个乡（街道）9个行政村（社区）。 - 二、项目资金情况 1、项目资金到位情况 岳阳楼区2021年高标准农田建设项目总投资780万元（内含管护资金5万元）。项目计划下达后，于《关于下达2021年省级农田建设资金的通知》岳财农指[2021]10号文件下发省级农田建设专项资金780万元。 - 项目资金使用情况 岳阳楼区2021年高标准农田建设项目总投资780万元。投入资金明细如下：水利措施534万元，占总投资的68.46%；农业措施61万元，占总投资的7.82%；其他工作及措施36万元，占总投资的4.61%。管护资金5万元，占总投资的0.64%。 3、项目资金管理情况 岳阳楼区高标准农田建设项目在资金管理上严格把关，主要做到如下几点。 （1）严格实行区级报账制。资金支出严格按照农田建设操作规程及省、市一些具体要求操作，严格实行区级报账制，实行专款专用、专人管理、专账核算。年初按省厅要求建立新账套，各个明细科目按级次设置到位，手工结转上年余额。我区实行国库集中支付和支付监管后，确保了资金流向的准确和合理。具体报账程序严格逐级把关。即：监理工程师签证计量、项目负责人复核、农田建设股负责人、局分管领导、局长逐级审核审批；国库股负责人审定项目资金后实行转账支付，从不使用现金结算，杜绝挪用、挤占、贪污等一切行为。严格执行计划和合同管理。我局在工程预付款、进度款拨付、税收代扣代缴、质保金预留上，一律按政策法规操作，该拨付的一分钱不留，该扣缴的扣到位。 （2）实行资金跟踪审计制。充分发挥审计部门事前、事中、事后的监督作用，做到了制度化、经常化。我们对审计中提出的问题认真及时整改，做到了在开发中不断提高不断规范，真正实行审计“零问题”。 三、项目绩效情况分析 1、项目实施进度和质量。 本项目于2021年10月开工建设，克服了长期阴雨天气影响，施工进度按期完成，我局督促施工方增加班组，增加作业面，全面完成工程任务100%。目前已经全面通过检查验收，2021年岳阳楼区高标准农田建设项目工程都符合国家水利工程建设标准，合格工程达到100%,优良工程达到95%。 2、项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响分析。 高标准农田建设项目建设取得了立竿见影的实效，带来了预期的经济效益、社会效益和生态效益。 （1）项目区经济效益显著提高。我区通过高标准农田建设，开挖衬砌渠道、修建提灌机埠、配套建筑物、加固塘坝等项目实施，区内农业生产条件明显改善，年新增粮食产量21万kg,油料4.6万kg，项目区年直接受益农户数量880户，年直接受益农业人口数3519人，项目区直接受益农民年纯收入增加总额50万元。农田建设项目不仅提高了水利用系数，节约了大量水资源，缩短了灌水时间，而且节约了生产成本，减轻了劳动强度，提高了生产效率，取得了“五省一增”（省工、省时、省钱、省水、省电、增效）的实效。 （2）项目区社会效益十分明显。通过高标准农田建设项目的实施，建设高标准农田0.5万亩，完成投资780万元。随着项目的竣工和投入使用，项目区新增改善灌溉面积0.2万亩。项目区基本形成了“田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降”的田园化格局。同时为项目区农村经济的持续快速发展培训了一大批农村科技实用人才。 （3）生态效益非常可观。项目区通过水土治理，集中连片开发，农田墒情透气能力增强，土壤结构得到了改善，土壤肥力增强，能够生产出更多的优质农副产品，让老百姓吃上放心产品。通过渠道裁弯取直等措施优化了项目区生态环境，改善了项目区小流域环境，为调整农业产业结构，实施农业可持续健康发展奠定了基础。 - 四、问题与建议 - 一是每亩投资标准太低，不能满足项目区建设。二是要因地制宜兴产业，突出优势创品牌。建基地、树样板、办示范、创品牌，真正做到乡乡有特色、村村有优势，发展“一乡一品”“一村一品”。必须投入大量资金，可以集中投入或连续多年度投入。三是建立激励机制和奖励制度，加快农田建设项目工程建设进度，提高建设质量和标准，促进农田建设上台阶。

附件3-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。