岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：2021年长江流域重点水域禁捕退捕资金

项目单位： 岳阳楼区农业农村局

主管部门： 岳阳市岳阳楼区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 5月19日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 谢伟 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13707307357 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南省岳阳市岳阳楼区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月起至 2021年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 100 |  | 实际到位资金 （万元） | 566.7 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 566.7 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 100 |  | 区财政 | 566.7 |  |  | 区财政 |  |  | 566.7 | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 船只补偿金 |  |  |  | 155,400.00 |  | 21年2月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 特困渔民春节慰问金 |  |  |  | 13,000.00 |  | 21年2月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁捕退捕工作经费 |  |  |  | 707,345.00 |  | 21年2月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁捕退捕渔船评估费 |  |  |  | 258,200.00 |  | 21年2月22# |  |  |  |  |  |  |  |
| “三无”船舶补偿资金及捕捞渔民过渡性补贴 |  |  |  | 744,392.00 |  | 21年2月22# |  |  |  |  |  |  |  |
| 退捕禁捕工作经费 |  |  |  | 800,000.00 |  | 21年6月33# |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼区捕捞渔民船舶网具补偿款（第十二批） |  |  |  | 270,760.00 |  | 21年11月16# |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧渔政监管系统项目款（预付款） |  |  |  | 944,604.00 |  | 21年11月29# |  |  |  |  |  |  |  |
| 退捕禁捕工作经费 |  |  |  | 240,000.00 |  | 21年12月50# |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧渔政项目开支 |  |  |  | 1,533,300.60 |  | 21年12月53# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 5,667,001.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 禁有效恢复岳阳楼区东洞庭湖水域水生生物资源，促进禁捕退捕渔民上岸安居和转产转业，做好生活退捕渔民社会保障等工作，维护湖区社会稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纳入禁捕退捕省属系统的退捕渔民696人，最后确定可享受社保政策共有374户694人，并享受和参加了养老保险，回收大小船舶735艘，船网14万余公斤。举办专场招聘会2场，已就业退捕渔民221人。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 享受社保政策渔民 |  |  |  |  | 374户694人 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 资金拨付进度 |  |  |  |  | 如期完成了禁捕退捕工作，及时支付 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 资金专款专用 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 长江流域禁捕10年 |  |  |  |  | 可持续发展 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 渔业资源恢复 |  |  | 100% |  | 98% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 渔民满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 刘智 |  |  | 副局长 |  |  |  | 岳阳楼区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 文彩萍 |  |  | 计财股股长 |  |  |  | 岳阳楼区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 为了全面落实党的十九大报告和中央关于加强生态文明建设、共抓长江大保护和促进就业保障民生等方面的决策部署，坚持生态优先、以人为本，把修复长江生态环境摆在压倒位置，实施有针对性的禁捕退捕政策，有效恢复岳阳楼区东洞庭湖水域水生生物资源，促进禁捕退捕渔民上岸安居和转场转业，做好退捕渔民生活、社会保障等工作，维护湖区社会稳定。 - 项目资金使用及管理情况 - 2021年项目资金支出5,667,001.60元，均按财务制度管理项目资金。 - 项目组织实施情况 - 岳阳楼区专业渔民375户696人，全部享受了社保、过渡期等禁捕退捕政策。举办专场招聘会2场，以就业退捕渔民221人。 - 综合评价情况及评价结论 - 通过建立禁捕退捕专项资金政策机制并通过2021年的有效实施，通过补偿禁捕退捕渔民经济损失的机制，使所辖区的所有渔民渔具上岸，有效恢复了岳阳楼区长江流域重点水域水生生物资源，贯彻了习近平总书记视察湖南时的主要讲话精神，全面落实了党的十九大报告和中央关于加强生态文明建设、共抓长江大保护的决策部署。通过禁捕退捕中养老保险补贴和缴费补贴机制，解决所有上岸渔民的后顾之忧，实现了老有所养；通过举办专场招聘会和资金帮扶，解决禁捕渔民就业221人，促进了岳阳楼区禁捕退捕渔民上岸安居和转场转业，做好了生活困难退捕渔民社会保障工作，保障了退捕渔民根本利益，维护了岳阳楼区辖区内湖区社会稳定。实现了生态文明建设、共抓长江大保护和促进就业保障民生的双丰收。 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 存在的问题：对拨付的各街道办事处、各局、各分局的资金使用缺乏监管措施。 建议：各街道办事处、各局、各分局对禁捕退捕资金工作情况进行总结，要举一反三，对以后的财政专款资金要制订完善的工作实施方案，根据实际情况对工作方案及时进行补充完善，并实行有效监管，提高工作水平，提高财政资金的使用效益和效率。 （七）附件

附件3-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。