2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 岳阳楼区特殊困难老人居家适老化改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区民政局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 46.18 | 10 | 92.36%（项目结算评审48.61万元，质量保证金2.43万元） | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 46.18 |  | 92.36% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 3.82 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在全区范围内 完成174户特殊困难老年人居家适老化改造 |  |  |  | 已完成174户特殊困难老年人居家适老化改造任务，剩余资金为质量保证金 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 特殊困难老年人居家适老化改造户数 | 174 | 174 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 已完成任务验收和结算评审 |
|  |  | 时效指标 | 工程验收时间 | 2022年12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过预算金额 | 未超过总预算金额 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 老人居家安全事故发生概率 | 减少 | 减少 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 加强营造居家安全认识、为家庭适老化改造营造良好社会环境 | 《岳阳楼区2023特殊困难老年人居家适老化改造方案》 | 已出台 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 老年人及家属满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：周全      联系电话：8843761     单位负责人签字：                      填报日期：2023.6.15